上海新奥广场年度零星维修项目

询 价 文 件

询 价 人：新智认知数据服务有限公司

2025年11月

目 录

第一章 询价公告	1

第二章 报价人须知	5

第三章 比价方法	7

第四章 技术标准和要求	8

第五章 报价文件格式	9

第六章 附件	21

第一章 询价公告

- 询价条件

上海新奥广场年度零星维修项目已获批准，项目资金来自自筹，出资比例为100%，业主为新智认知数据服务有限公司。项目已具备开工条件，现对该项目在合力信智慧招报价中心（www.hlxzhjy.com)公开询价，欢迎符合条件的单位前来报价，可以对施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由报价人自行承担。

- 项目概况和报价范围

- 项目概况：上海新奥广场2025年12月到2026年12月零星维修项目,建筑物基本情况：

- 主楼（1幢）及副楼（2幢），2017年2月份开始施工，2019年8月31日竣工，2019年9月初投入使用

- 建筑面积： 40864平方米，主楼（1幢）地上5层，地下2层，层高：4.85米，副楼（2幢）地上三层，层高：4.00米。

- 结构形式：框架结构；

- 外墙：全框式玻璃幕墙；

- 地上室内基本情况：吊顶：石膏板吊顶、铝板、涂料；地面：B1级阻燃地毯、大理石；墙面：轻钢龙骨隔断、白色涂料、墙纸、墙布包覆等。

2.2 项目地点：上海市浦东新区金海路2011号。

2.3 资金落实情况：已落实。

2.4 报价范围：上海新奥广场1幢（含地下）、2幢室内外及园建含相关配套管线零星维修，所涉工程内容及材料相关品牌、参数、工艺等以附件工程量清单为准。

2.5 合同形式和付款方式：本项目施工合同为综合单价合同，报价人应综合考虑现场实际情况，合同签订后单价不作调整；项目无进度款，每三个月统计工程量一次，并按照统计工程量结合合同单价计算进度款，按照已完工程的70%予以支付，年结算一次，以招标单位委托的第三方咨询机构出具的结算书为结算价，并按照结算价支付至97%，3%作为质保金；支付前，承包方开具支付相应金额的9%税率的增值税专用发票，发包方收到发票后15日历天内支付。工程质保期两年，质保期满后支付质保金。本项目为年度框架性单价合同，具体维修工作须以业主方签发的书面工作指令（含：维修位置、内容、工程量预估、技术要求、完成时限）为准。承包方应在收到指令后 24 小时内确认接受，逾期未提出书面异议视为接受。未经书面指令擅自施工的，发包方有权不予计量与支付

2.6 合同工期：2025年12月1日至2026年12月31日。

2.7 质量标准：合格。

3、报价人资格要求

3.1报价人必须具备独立法人资格及有效的营业执照，建筑装修装饰工程专业承包乙级资质。

3.2 项目负责人必须为本单位在册人员，需提供劳动合同、社保证明（必须包含养老），社保证明须由投标人本单位缴纳，且至少包含2025年8月至10月连续三个月的养老保险缴费记录，以社保系统打印件（带社保局电子章或实体章）为准。

3.3 业绩要求： 2020年1月1日至今至少完成三项医院、政府机关、企事业单位办公楼或商业综合体维修及改建业绩。（以施工合同和竣工验收报告为准）。

3.4 报价要求：固定综合单价。

4、询价文件的获取

4.1 获取时间：2025年11月17日9：00至 2025年11月21日18：00（北京时间）。

4.2 获取方法：登录平台下载招标文件。

4.3本次为线上询比价项目，参与的报价人须为平台注册供应商，并取得在平台上进行操作的权限。

- 资质文件递交及审核

5.1报价人须按照询价文件“第五章 报价文件格式”中的“三、资格审查资料”格式编制后，将该部分内容（签字盖章齐全，格式为PDF）上传到平台资质文件审核位置。

5.2资质文件递交截止时间为询价截止时间前24小时。

6、报价文件的递交

6.1 递交截止时间：2025年11月24日08：59（北京时间）。

6.2 递交方法：报价人登录平台，按照询价文件“第五章 报价文件格式”中的“一、报价函” 格式编制，上传电子报价文件（PDF格式，签字盖章齐全）。

6.3 递交地址：电子报价文件上传至平台。

逾期送达的、未按指定方法或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

7.询价截止时间、开标时间及方式

7.1 询价截止时间：2025年11月24日08：59：59（北京时间）。

7.2 开启报价时间：2025年11月24日09：00：00（北京时间）。

7.3 开启报价方式：平台线上远程开启报价。

8、联系方式

询价人：新智认知数据服务有限公司

联系地址：上海市浦东新区金海路2011号

联系人：左其兵，妥继芬

电  话：15106292700,13817485425

第二章 报价人须知

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 询价人 | 询价人：新智认知数据服务有限公司 地址：上海市浦东新区金海路2011号 联系人：左其兵，妥继芬 电话：15106292700,13817485425 |
| 项目名称 | 上海新奥广场年度零星维修项目 |
| 建设地点 | 见询价公告 |
| 资金来源及比例 | 见询价公告 |
| 资金落实情况 | 见询价公告 |
| 招标范围 | 见询价公告 |
| 合同周期 | 见询价公告 |
| 质量要求 | 见询价公告 |
| 报价人资质条件 | 见询价公告 |
| 踏勘现场 | 报价人自行联系询价联系人 |
| 报价预备会 | 不召开 |
| 偏离 | 不允许 |
| 分包 | 不允许违法违规分包 |
| 报价人要求澄清询价文件的截止时间 | 开启报价截止日期至少1天前 |
| 询价文件的澄清方式 | 以电子文件形式上传至平台，询价人自行关注 |
| 询价文件的修改 | 以电子文件形式上传至平台，询价人自行关注。如果询价文件的修改内容影响报价文件编制的，将相应延长报价截止时间。 |
| 报价要求 | 按照清单，综合单价，价格确定后不在调整单价 |
| 报价有效期 | 不少于60个日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 近年完成的类似项目 | 2020年1月1日至今 |
| 签字或盖章要求 | - 报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并按格式要求由报价人的法定代表人签字并加盖单位公章，法定代表人签字可用手签章代替。 2.所有要求盖章的地方都应加盖报价人单位（法定名称）章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。 |
| 电子报价文件的组成 | 见第五章报价文件格式 |
| 递交报价文件地点 | 在递交截止前，报价人须在平台上传电子报价文件。 |
| 报价文件是否退还 | 否 |
| 开标时间 | 开启报价时间：2025年11月24日09：00（北京时间） 开启方式：在平台远程开启报价 |

第三章 比价方法

1、资格审查

询价人对询价公告的要求逐一审查的评审，经评审不符合询价公告要求的，不进入下一环节。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格标准 | 报价人资格要求 | 具备独立法人资格及有效的营业执照，建筑装修装饰工程专业承包乙级资质。 |
|  | 项目负责人 | 须为本单位在册人员，需提供劳动合同、社保证明（必须包含养老），社保证明须由投标人本单位缴纳，且至少包含2025年8月至10月连续三个月的养老保险缴费记录，以社保系统打印件（带社保局电子章或实体章）为准。 |
|  | 业绩要求 | 2020年1月1日至今至少完成三项医院、政府机关、企事业单位办公楼或商业综合体维修及改建业绩（以施工合同和竣工验收报告为准）。 |

2、详细评比

对通过资格审查的报价文件进行报价评比。

第四章 技术标准和要求

本项目所涉品牌、参数、工艺详见工程量清单及新奥广场竣工图。

第五章 报价文件格式

（项目名称）

报价文件

| 报 标 人： | (单位公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权委托人： | (签字或盖章) |
| 日 期： | 年 月 日 |

报价文件编制及上传说明

1.报价文件上传说明（重点关注）：

报价人将编制后的报价文件（签字盖章齐全，格式为PDF）上传到平台的“在线报价--报价”位置，并线上填写报价。

2.说明：

在平台填报的报价须与“报价文件”中载明的报价一致，由于报价不一致导致的一切后果由报价人承担。

目    录

一、报价函

二、廉洁自律承诺书

三、资格审查资料

一、报价函

新智认知数据服务有限公司：

- 我方已仔细研究了上海新奥广场年度零星维修项目询价文件的全部内容，愿意按照我司所报综合单价承接贵司业务，并清楚知晓贵司付款方式及结算流程，在2025年12月1日至2026年12月31日，累计365个日历天按照贵司指令（工作联系单或邮件）内完成该项目的全部施工内容，质量达到 合格 。

2．如我方承接该项目，我方承诺：

（1）在收到询比价结果后7个日历天内与询价方签订合同；

（2）报价文件中提交的资质和业绩等文件真实有效，否则询价方可随时终止合作并承担相应责任；

（3）随同本报价函递交的报价文件属于合同文件的组成部分；

（4）在签订合同时不向询价方提出附加条件，合同形式和付款方式按照询价文件要求执行；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

3．（其他补充说明）。

报 价 人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

二、廉洁自律承诺书

廉洁自律承诺书

一、不对承接的工程项目非法转包、违法违规分包；

二、不向建设单位工作人员行贿或以任何形式和任何理由馈送红包、有价证券和礼品、物品等；

三、不以洽谈业务、签订经济合同等为借口邀请建设单位工作人员外出旅游或进入娱乐场所；

四、不邀请或接受建设单位工作人员介绍的家属或亲友从事与合同相关的业务；

五、不谋取私利与建设单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量等私下达成协议；

六、不拖欠农民工工资；

七、不得为建设单位工作人员或家属亲友支付、报销应由其个人承担的费用。

八、不得为建设单位工作人员或家属亲友提供装修、安装等与本公司经营有关的服务。

以上情形一旦发生，我接受问责。

承诺单位：             （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

签署日期：

三、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后可附营业执照复印件并加盖公章，以扫描件的形式上传。

（二）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系                              （报价人名称）的法定代表人。

| 报价人： | (单位公章) |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）或复印件盖公章）

（三）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。该委托代理人为本单位在册人员，根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       至       。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人身份证明原件或加盖公章的复印件；

2.授权委托人身份证明原件或加盖公章的复印件，以扫描件的形式上传。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字或盖章）

身份证号码：

授权人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）或复印件盖公章）

（四）资格审查承诺书

（询价人名称）：

我           （报价人名称） 现报名  （工程名称）   ，在充分理解询价文件的基础上，保证我单位和拟安排本项目的项目负责人    （项目经理）在报价截止时间三年内无重大及以上质量事故、较重大及以上安全事故、不良信用记录及重大违法违规行为；并承诺项目负责人      （项目经理）无在施建设工程且未在其他项目中先前中标或成为第一中标候选人，如有隐瞒不报的情况，愿意接受询价人和有关部门的任何处罚。

特此承诺。

投 标 人：                      （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年    月   日

（五）项目负责人主要情况表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 资质证书名称 |  |  |  | 级别 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事专业工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：本表后附项目负责人身份证、劳动合同、社保证明（含养老）等复印件并加盖公章，社保证明须由投标人本单位缴纳，且至少包含2025年8月至10月连续三个月的养老保险缴费记录，以社保系统打印件（带社保局电子章或实体章）为准。

（六）完成的项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附合同协议书与上表内容相关的主要页面和签署页，竣工验收证书的复印件，并加盖公章。

（六）资质情况

| 证书名称 | 等级 | 发证机关 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附资质文件彩色扫描件并加盖公章。

第六章 附件

附件1: 工程量清单

附件2、新奥广场竣工图