海南迪生源蒸汽供热管道项目
详细设计、概算询价文件

各报价人：
由我公司投资建设的海南迪生源蒸汽供热管道项目拟开工建设，现邀请贵单位对我司建设的海南迪生源蒸汽供热管道项目的详细设计工作进行报价，具体情况如下：

1. 基本情况
1.1本次为公开询价，以确定海南迪生源蒸汽供热管道项目的设计单位。
1.2项目建设地点：海南省洋浦经济开发区。
2. 现有项目概况
现洋浦新奥能源发展有限公司建设的能源站及配套热网项目情况如下：
2.1 工程名称：海南迪生源蒸汽供热管道项目
2.2 建设地点：海南省洋浦经济开发区。
2.3 建设单位：洋浦新奥能源发展有限公司
2.4 本项目建设规模及主要建设内容包括：
（1）建设内容：新建1条的蒸汽管道，直线长度约82m。
（2）资金来源：100%自筹。
备注：具体建设工期以现场实际情况为准。
3. 询价范围
3.1设计单位的工作范围包括以下内容（以甲方的实际委托单或合同为准）：
海南迪生源蒸汽供热管道项目的详细设计、概算、竣工图编制工作。
4. 资质条件
4.1 报价人应具有独立的企业法人资格，并提供合法有效的营业执照复印件并盖章。
4.2 设计应具备市政行业（热力工程）专业乙级（含）以上或工程设计综合资质；并同时具有GB类（公用管道）GB2级的压力管道设计资格。
4.3 报价人须具备行政主管部门颁发的工程设计资质证书，提供资质复印件并盖章。
4.4 财务状况良好，未被列入被执行人、失信被执行人、限制高消费等情况。
4.5 任何借资质报价、转包的报价、提供虚假或不实资料的报价，将被视为无效报价。
4.6 报价人应在规定报价时间内提供符合询价人要求的报价文件。
4.7 资格文件清单
（1）年度合法有效的营业执照（复印件并盖章）；
（2）工程设计资质证书（复印件并盖章）；
（3）其他报价人认为有助于其中标的资质材料。
5. 报价人须知
（1）报价人需按照报价文件格式要求进行报价。
（2）报价人需要承诺中标后签订《设计单位廉洁自律承诺书》。
（3）报价人需要承诺中标后接受发包人《考核办法或考核方案》，具体考核细则以设计合同为准。
（4）报价人需要编制并提供设计方案、提供2023-2025年财务审计报告。
6. 评审办法
6.1报价评审：本次询价采用综合评分，评分办法如下：
	序号
	评分因素
	评审标准

	1
	技术
（40分）
	报价文件的
响应程度
	好： 5分     较好：3-4分     一般：1-2分

	2
	
	报价人承诺
	好： 5分     较好：3-4分     一般：1-2分

	3
	
	设计方案
（30分）
	好：20-30分  较好：10-20分  一般：1-10分

	4
	财务情况
（5分） 
	最高5分（以2023-2025年经会计师事务所审计的财务报表数据为准）,以资产负债率为评判标准，最高5分：负债率≤0.7的，得5分， 0.7＜负债率≤0.8的，得3分，负债率＞0.8的，得0至1分。

	5
	业绩
（15分）
	2023年1月至今所签订的与本次询价文件类似工程的设计合同，1项得3分，2项6分，3项9分，4项12分，5项15分（以报价文件中提供的合同复印件为准）

	6
	商务报价
（40分）
	1、评标基准价=投标人有效投标报价的算术平均数
2、评标基准价的确定：
1）当有效投标报价的投标人小于5个（含5个）时：
评标基准价=投标人投标报价的算术平均数
2）当有效投标报价的投标人大于5个时：
评标基准价=去掉1个最高报价和1个最低报价后的投标人投标报价的算术平均数
3、当报价等于评标基准价格时得35分，投标人的投标报价每高于评标基准价格1%时减1分（最低25分）；投标人的投标报价每低于评标基准价格1%时加0.5分（最高40分）。（中间采取差值法保留两位小数）



7. 请在合力信智慧招投标中心下载询价单后，在报价截止时间2026年7月27日前将电子版报价资料发送至平台。 
报价格式见附件二：报价文件格式
8. 联系方式
询价人：洋浦新奥能源发展有限公司
联系人：周良富 
电话：  18876112035 
9. 附件
附件一： 合同文件格式

海南迪生源蒸汽供热管道项目
详细设计、概算合同








工程名称：海南迪生源蒸汽供热管道项目
工程地点：海南省洋浦经济开发区干冲区嘉洋西路一号
设计阶段：详 细 设 计                                                               
发包人：洋浦新奥能源发展有限公司              
设计人：        
设计资质：     
签订日期：                                      





发包人委托设计人承担海南迪生源蒸汽供热管道项目设计工作，工程地点为海南省洋浦经济开发区干冲区嘉洋路，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条　本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》
1.2《中华人民共和国建筑法》
1.3《建设工程质量管理条例》
1.4《建设工程勘察设计管理条例》
1.5 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
第二条  设计依据
 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件
 2.2 发包人提交的基础资料和设计人现场收集的有关资料
 3.3 设计人采用的主要技术标准是： 国家现行的设计标准
第三条　合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1 本合同协议书
3.2 本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
3.3 中标通知书
3.4 设计人对本项目的报价文件
第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
项目名称：海南迪生源蒸汽供热管道项目
设计阶段：详细设计 
[bookmark: _GoBack]设计内容：1、从洋浦新奥一二期连接管母管引接；2、用户最大流量6T/h;3、直线距离约82米；4、地埋穿越嘉洋路；5、预付费流量计1套。
第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
	序号
	资料、文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	
1
	
项目基本资料
	
1
	包括立项批复等项目建设所需的合规性部门批复文件
	
合同签订后3天

	2
	规划部门批复的供热管网路由图及文件
	1
	
电子版或纸质版
	
合同签订后5天

	
3
	工程建设区域的地形图及地质勘察报告
	
1
	
电子版或纸质版
	
合同签订后5天

	以上资料应及时提供，因为资料提供原因造成的时间延误，则相应的工作时间顺延。



第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
	序号
	成果及文件名称
	份数
	内容及要求
	备注

	1
	施工图设计文本及图纸
	8
	纸质版
	业主确认后10天内

	2
	概算
	4
	纸质版
	业主确认后10天内

	3
	竣工图
	8
	纸质版
	工程竣工后10天



第七条  费用
根据发包人与设计人共同协商的结果，本项目工程设计费合同价（含税）计人民币：          整（大写：          元）。税率为6%，其中不含税金额为人民币：              （大写：          元），税金总额为人民币：              （大写：          元）。
以上设计费包含发包人向设计人所支付的全部费用（包括设计费、税费）。
第八条  支付方式
8.1 设计人提交详细设计文本、概算（纸质版）经发包人审核通过后十天内，支付设计费80%，计            元整（大写：           ）。
8.2工程竣工验收后设计人完成竣工图的编制并经发包人审核通过后十日内支付剩余设计费的20%，计            元整（大写：           ）。
8.3 发包人每次付款前设计人应开具当次付款同等额度增值税发票。
第九条  双方责任
9.1 发包人责任
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额日万之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批（如因设计问题不审批，不在此列）或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9 发包人应保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人有权索赔。
9.2 设计人责任
9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2 设计合理使用年限为  按国家规定  年。
9.2.3 负责对外部设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，直至最终通过评审单位组织的专家评审为止。
9.2.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
9.2.7 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二，延误超过30天的，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条  仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。协商不成时，可向人民法院起诉。
第十二条  合同生效及其他
12.1 设计人为本合同项目的服务至项目竣工验收结束。
12.2 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付相应费用。
12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.4 本合同双方法定代表人或委托代理人签字并盖章即生效。
12.5 本合同一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。
12.6 本合同生效后，双方认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.8 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（以下无正文）

发包人名称：（盖章）          设计人名称：（盖章）
洋浦新奥能源发展有限公司     
法定代表人：                 法定代表人：
委托代理人：                 委托代理人：
地址：海南省洋浦经济开发区   地址： 
嘉洋西路一号         
开户银行：中国工商银行洋浦   开户银行： 
分行                         
银行账号：2201 0274 0920     银行账号：
0220 309                     
纳税人识别号：91460 300MA    纳税人识别号：
5T7CK L2F                    





3
- 9 -

[bookmark: _Toc370217332]附件二： 报价文件格式

海南迪生源蒸汽供热管道项目


详细设计、概算报价文件











报价人（盖章）:
法定代表人或其授权（签字或盖章）:
年       月      日
[bookmark: _Toc295344195][bookmark: _Toc301184106]




[bookmark: _Toc532288725]目录

一、报价函
二、报价人资质证明文件
三、2023-2025年财务审计报告
四、设计方案
五、承诺书


注：报价人在编制报价文件时应建立有对应页码的详细目录。




2
[bookmark: _bookmark156][bookmark: _Toc294777781][bookmark: _Toc297709764][bookmark: _Toc252377921][bookmark: _Toc527103645][bookmark: _Toc532288726][bookmark: _Toc393809102]一、报价函
[bookmark: _Toc252273665][bookmark: _Toc294777648][bookmark: _Toc294777782][bookmark: _Toc252273485][bookmark: _Toc266445407][bookmark: _Toc252273575][bookmark: _Toc252294397][bookmark: _Toc252377922][bookmark: _Toc266445515][bookmark: _Toc297709765]致 洋浦新奥能源发展有限公司 ：
根据贵方 海南迪生源蒸汽供热管道项目详细设计询价文件 询价文件，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场（如需）和研究上述询价文件，我方报价情况如下：
我方愿以人民币          元（大写：        元整）（含6%税率）的设计报价，承担并完成海南迪生源蒸汽供热管道项目的设计任务，报价已包括了实施和完成本项目全部服务工作所需的劳务费、技术服务费、设备、交通、通讯、办公场地、管理费、保险、税费和利润等与工作业务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，服务期按签订的合同要求。
我方保证代表业主利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设目标(投资目标、进度目标和质量目标)得以实现。
据此报价函，签字盖章代表同意如下内容：
1、报价人已详细审查全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改（若有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并同意严格按照询价文件的规定履行合同责任和义务。
2、如果我方中标，我们将按询价文件和报价文件的相关内容与询价人签订合同。保证按合同约定提供设计服务，满足询价文件要求。



报价人（盖章）：        法人代表或授权代表（签字）


二、报价人资质证明文件
（1）营业执照复印件

（2）工程设计资质证书复印件

（3）其他

三、2023-2025年财务审计报告

四、设计方案

五、承诺书
致：洋浦新奥能源发展有限公司 ：
根据贵方 海南迪生源蒸汽供热管道项目详细设计 询价文件，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，承诺如下：
（1）我方承诺报价文件中材料均真实有效，不存在任何借资质报价、转包的报价、提供虚假或不实资料的报价。若贵司发现我司存在以上问题（包括签订合同后），同意已中标的报价文件无效、已签订的合同无效；若由此对贵司造成经济损失，我司愿意承担经济损失赔偿和相应法律责任。
（2）我方承诺同意按照中标价格与贵司签订合同，按照贵司要求及工程设计标准、规范的条件要求完成上述工程的项目设计及设计图纸，并承担任何项目设计的缺陷责任。
（3）我方承诺中标后签订《设计单位廉洁自律承诺书》。
（4）我方承诺中标后接受发包人《考核办法或考核方案》，具体考核细则以设计合同为准。



报价人（盖章）：        法人代表或授权代表（签字）
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